Zápis ze zasedání VV JčSH č. 2/2009 ze dne 23.2.2009

Přítomni :   Sedláček, Hlásek, Dobeš, Zelenka, Šulc, Petržala, Hovorková

- Zpráva  předsedy KR – 21.2.-.22.2.09 proběhla druhá část školení rozhodčích licence „C“. Bylo vyškoleno deset nových rozhodčích. (

- Novinářský kalamář   - obeslány všechny školy okr. J. Hradec

- ve Strakonicích se uskuteční místní kolo 23.4.

- SK – Soutěže pro jarní část jsou připraveny  a KR nadeleguje rozhodčí na jednotlivá utkání. Do konce března bude rozesláno oddílům kompletní rozlosování KP.

Turnaj 4+1 se uskuteční 20.6.2009 od 9.00 hod. v Žirovnici .

- Pro administrativní problém bylo upuštěno od pokut Sp. S.Ústí a Sp. Soběslav

- KM – Na školení trenérů licence „C“ se zatím přihlásilo pět zájemců ( Eliášová – JH, Menhartová, Hřebejková, Blažková a Buriánková – Mil.). Další zájemci o licenci trenéra „C“ se mohou přihlásit p. Hláskovi na e-mail: jaroslav.hlasek@eon.cz

- Informace o průběhu Handball.net –

aktuálním harmonogram

Modul Matrika

Modul je dokončen, probíhá jeho finální testování. Pokud vše bude probíhat bez komplikací, bude platit následující harmonogram:

01.02.2009 finální testování,

10.02.2009 pokusná výměna registračních průkazů,

20.02.2009 konečné předání modelu Matrika.

Po zprovoznění modulu Matrika bude možno přikročit k výměně registračních průkazů. V souvislosti s celkovou výměnou registračních průkazů mají kluby možnost případně upravit název klubu. V přímé návaznosti na modul Matrika se dokončují moduly smlouvy a akce.

Modul Soutěže

Modul soutěže je před dokončením. Pokud vše bude probíhat bez komplikací, bude platit následující harmonogram:

21.02.2009 zahájení testování modulu Soutěže (sekretariát ČSH),

28.02.2009 zahájení testování modulu Soutěže (oblastní redaktoři ČSH),

07.03.2009 zahájení testování modulu Soutěže (vybrané kluby ČSH),

01.04.2009 konečné předání modulu Soutěže a školení klubových redaktorů,

10.04.2009 zahájení zkušebního provozu,

15.05.2009 ukončení zkušebního provozu.

Testování proběhne formou zadávání údajů z podzimních částí soutěží.

Nová internetová stránka ČSH a OSH

V souvislosti se zprovozněním systému handball.net budou vytvořeny nové internetové stránky ČSH a rovněž internetové stránky se stejnou grafikou pro všechny oblastní svazy házené. Pokud vše bude probíhat bez komplikací, bude platit následující harmonogram:

15.05.2009 zprovoznění stránek se všemi základními funkcemi,

20.06.2009 plné zprovoznění internetových stránek.

- IS – známek je již omezený počet u předsedy JčSH.

- Další schůze VV JčSH se uskuteční 24.3.2009 od 17.00 hod. ve SH Loko Č.Budějovice.

Jan Zelenka							Petr Sedláček v.r.

Sekretář VV  JčSH                                                                     Předseda VV JčSH

Obdrží: 	Org. pracovníci oddílů Jč kraje

Sekretariát ČSH

PŘ. ČSH Ing.  J. Chvalný